## Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

• Chọn độ dài Sprint cho giai đoạn 8 tuần và giải thích ngắn gọn (1–2 câu) lý do lựa chọn.

- 4 sprint mỗi sprinit trong 2 tuần - vì lí do hje thống nhiều bên liên quan gồm marketing, kế toán, người dùng

• Lập bảng phân 3 vai trò Scrum (Product Owner, Scrum Master, Development Team) cho đội Hoa trong giai đoạn Loyalty: mỗi vai trò chịu trách nhiệm gì

- Product Owner

- Đại diện cho khách hàng và đảm bảo mang giá cho khách hàng nghiệm thu sản phầm

- Scrunm Master

- Đảm bảo tiến độ dự án trong nhóm , loại bỏ trở ngại

- Development teams

- Dev - Người phát triển phầm mềm

- QA/QC - Người đảm báo chất lượng và kiểm soát chất lượng hệ thống

- BD - Người phân tích nghiệp vụ của hệ thống

- DA - Người phân tích dữ liệu hệ thống

• Với MỘT sự kiện Scrum bạn cho là quan trọng nhất trong giai đoạn này, giải thích ngắn gọn nó giúp thể hiện trụ cột nào (Minh bạch/Thanh tra/Thích nghi) trong 3 trụ cột Scrum.

- Review

- Minh bạch : đảm bảo mọi thứ đều được công khai với khách hàng  có thể nhìn thấy giá trị mang lại

- Thanh tra ; đánh giá kết quả mang lại cho khách hàng hay không

- Thích nghi : nhìn nhận ra những khuyết điểm hạn chế và điều chỉnh sớm

## Phần B — Product Backlog & Ưu tiên hoá bằng MoSCoW

• Xây dựng Product Backlog cho chương trình Loyalty, tối thiểu 5 hạng mục (ví dụ: tích điểm sau thanh toán, đổi điểm lấy mã giảm giá, xem lịch sử tích/đổi điểm, thông báo điểm sắp hết hạn, thu hồi điểm khi đơn bị hủy...).

- Tích điểm sau thanh toán

- Đổi điểm lấy mã giảm giá

- Xem lịch sử tích đổi điểm

- Thông báo sắp hết hạn

- Thu hồi điểm khi đơn bị hủy

• Áp dụng MoSCoW để xếp loại từng hạng mục (Must/Should/Could/Won't have this time), dựa trên tiêu chí ưu tiên rõ ràng do bạn đề xuất — không xếp loại theo cảm tính.

| Feature | MoSCoW |
| --- | --- |
| Tích điểm sau thanh toán | Must have |
| Đổi điểm lấy mã giảm giá | Must have |
| Xem lịch sử tích đổi điểm | Must have |
| Thông báo sắp hết hạn | Should have |
| Thu hồi điểm khi đơn bị hủy | Must have |

• Chốt danh sách hạng mục sẽ đưa vào Sprint đầu tiên, tuân theo ràng buộc nguồn lực ở mục 3.

- Tích điểm sau thanh toán

- Đổi điểm lấy mã giảm giá

- Thu hồi điểm khi đơn bị hủy

- Xem lịch sử tích đổi điểm

- Thông báo sắp hết hạn

## Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

• Chọn hạng mục có độ ưu tiên cao nhất (Must have) từ Phần B.

- Tích điểm sau thanh toán

- Đổi điểm lấy mã giảm giá

- Thu hồi điểm khi đơn bị hủy

• Viết tối thiểu 3 Acceptance Criteria theo chuẩn Given-When-Then cho hạng mục đó (mỗi AC một kịch bản), trong đó có ít nhất 1 kịch bản ngoại lệ/bẫy dữ liệu bám sát quy tắc nghiệp vụ ở mục 2 (ví dụ: đơn hàng bị hủy sau khi đã tích điểm, khách đổi điểm nhiều hơn số dư hiện có, điểm hết hạn ngay trong lúc khách đang đổi điểm...).

Feature : Thu hồi điểm khi đơn hàng bị hủy

### AC1 – Thu hồi điểm khi đơn hàng bị hủy

  - Given: Khách hàng có 50 điểm và đơn hàng DH001 đã thanh toán thành công, được tích 10 điểm; 10 điểm này vẫn còn trong số dư.

  - When: Đơn hàng DH001 được xác nhận hủy.

  - Then: Hệ thống thu hồi 10 điểm đã tích từ DH001 và số dư của khách hàng còn 50 điểm.

### AC2 – Không thu hồi điểm hai lần

  - Given: Đơn hàng DH002 đã bị hủy và 10 điểm tích từ đơn hàng này đã được thu hồi.

  - When: Hệ thống nhận lại yêu cầu xử lý thu hồi điểm cho DH002.

  - Then: Hệ thống không thu hồi thêm điểm và không tạo thêm giao dịch thu hồi cho DH002.

### AC3 – Hủy đơn khi khách đã sử dụng số điểm được tích

  - Given: Khách hàng có 5 điểm trước khi mua hàng, đã tích thêm 10 điểm từ đơn DH003 và sau đó đã sử dụng 12 điểm cho một giao dịch đổi ưu đãi thành công.

  - When: Đơn hàng DH003 bị hủy.

  - Then: Hệ thống thu hồi 3 điểm còn lại từ DH003, ghi nhận số điểm còn thiếu là 0 và không làm số dư điểm của khách hàng bị âm.

• Viết Definition of Done áp dụng chung cho Sprint đầu tiên, tối thiểu 3 tiêu chí, không lặp lại nội dung đã có trong các AC.

| STT | Tiêu chí DoD | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code đã được ít nhất một Developer khác review và phê duyệt trước khi merge. | Kiểm tra Pull Request và lịch sử review trên Git. |
| 2 | Kiểm thử tự động phù hợp đã được xây dựng và chạy thành công; không có lỗi kiểm thử hồi quy nghiêm trọng. | Kiểm tra kết quả chạy test trên CI hoặc môi trường phát triển. |
| 3 | Thay đổi đã được tích hợp vào nhánh chung và triển khai thành công trên môi trường staging. | Kiểm tra bản triển khai và kết quả smoke test. |
| 4 | Không còn lỗi mức Blocker/Critical đã biết; lỗi còn lại được ghi nhận và phân loại. | Kiểm tra danh sách lỗi trên công cụ quản lý dự án. |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn kiểm thử liên quan đã được cập nhật. | Kiểm tra tài liệu và hướng dẫn tái hiện kiểm thử. |

## Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

Giữa Sprint đầu tiên, Marketing yêu cầu đổi tỷ lệ quy đổi điểm ngay lập tức (từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ) để kịp chạy chương trình khuyến mãi. Hãy trình bày ngắn gọn:

• Quy trình Scrum bạn thiết kế ở Phần A sẽ tiếp nhận yêu cầu thay đổi này như thế nào mà không phá vỡ Sprint hiện tại.

- Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu  :Marketing nêu mục tiêu, thời hạn, lý do thay đổi và tác động dự kiến.

- Bước 2. PO đánh giá và cập nhật Product Backlog  : PO làm rõ quy tắc quy đổi, đánh giá giá trị, rủi ro và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên.

- Bước 3. Developers đánh giá tác động : Kiểm tra ảnh hưởng đến logic đổi điểm, mã ưu đãi, kiểm thử và các

- Bước 4. Quyết định cách triển khai : Ưu tiên giữ Sprint Goal; nếu có thể thì trao đổi điều chỉnh phạm vi giữa PO và Developers mà không làm giảm chất lượng.

- Bước 5. Kiểm thử và triển khai : Xác nhận tỷ lệ mới, kiểm thử hồi quy và chỉ triển khai khi đáp ứng AC cùng DoD.

• Thay đổi này ảnh hưởng gì đến Product Backlog (Phần B), các Acceptance Criteria và Definition of Done đã viết ở Phần C — cần cập nhật những gì.

- 1. Ảnh hưởng đến Product Backlog (Phần B):

- Cập nhật mô tả nghiệp vụ và cấu hình tỷ lệ quy đổi của hạng mục "Đổi điểm lấy mã giảm giá".

- Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên hoặc điều chỉnh phạm vi (scope) trong Backlog nếu việc cập nhật logic này làm phát sinh thêm công việc trong Sprint.

- 2. Ảnh hưởng đến Acceptance Criteria (Phần C):

- Cập nhật lại giá trị quy đổi trong các kịch bản kiểm thử (Given-When-Then) liên quan đến tính năng đổi điểm lấy mã giảm giá (ví dụ: đổi 100 điểm sẽ nhận mã giảm giá 25.000đ thay vì 20.000đ).

- Thêm kịch bản ngoại lệ/bẫy dữ liệu về việc xử lý chuyển tiếp giữa tỷ lệ cũ và tỷ lệ mới (ví dụ: các giao dịch đổi điểm đang diễn ra dở dang tại thời điểm cập nhật tỷ lệ).

- 3. Ảnh hưởng đến Definition of Done (Phần C):

- DoD cốt lõi giữ nguyên không đổi, nhưng cần chú trọng bổ sung việc kiểm thử hồi quy (regression test) các tính năng đổi điểm và cập nhật đầy đủ tài liệu cấu hình/nghiệp vụ quy đổi điểm trước khi hoàn thành.